**苏州健雄职业技术学院**

**东门绿化及南侧绿化补缺工程**

一、项目基本情况

1、项目编号：

2、项目名称：学院东门绿化及南侧绿化补缺工程

3、采购方式：询价采购

4、项目预算：人民币120000.00元

5、项目完成时间：10天（以实际开工时间为准），养护期两年。

6、中标供应商数量：1家。

二、采购内容：

|  |
| --- |
|  |
| 一、东门绿化 |
| 序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 法青 | H180㎝；5棵/m，健壮、不脱脚 | m | 291 | 单排 |
| 2 | 红叶石楠 | H30㎝P30㎝；36株/㎡ | ㎡ | 173 | 　 |
| 3 | 金边黄杨 | H30㎝P30㎝；36株/㎡ | ㎡ | 174 | 　 |
| 4 | 侧石修复 | 　 | m | 150 | 　 |
| 二、南侧绿化补缺 |
| 序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 红叶石楠 | H30㎝P30㎝；36株/㎡ | ㎡ | 140 | 　 |

三、工程要求：

**1、付款方式：工程完成后，支付合同价的50%；待工程审计验收后（6个月）支付至审定价的90%；养护期结束正式移交后结清余款。**

**2、养护期结束，苗木移交时成活率应达95%，若有死亡苗木，应由中标单位补种齐全后，方可正式移交。**

四、其它要求：

（1）中标单位因质量问题或供货时间不能满足招标方要求，招标方有权终止合同，因此给招标方造成的损失由中标单位承担；

（2）中标单位必须服从招标方的管理，认真做好施工场地清洁工作，安装中不得损坏现有建筑和其它物品；

（（4）中标单位施工过程中，必须严格执行操作规程和相关的规定，若发生工伤或其它责任事故，责任由中标单位负责，与招标方无关；

（5）中标单位要严格履行承诺，做好养护服务工作。